MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	3

1. Mục tiêu của tiểu luận	3

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3

3. Phương pháp thực hiện	3

4. Giới thiệu dự án cá nhân (dùng xuyên suốt tiểu luận)	3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM	5

1.1. Giới thiệu về Công nghệ phần mềm	5

1.1.1. Khái niệm Công nghệ phần mềm	5

1.1.2. Vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle)	5

1.1.3. Bạn sẽ lựa chọn theo Công nghệ phần mềm hay Khoa học máy tính? Tại sao?	6

1.2. Các mô hình phát triển phần mềm (Bài 2)	7

1.2.1. Mô hình Thác nước (Waterfall)	7

1.2.2. Mô hình chữ V (V-Model)	7

1.2.3. Mô hình lặp (Iterative/Incremental)	7

1.2.4. Mô hình Agile và Scrum	8

1.2.5. Bài tập thực hành	8

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	12

2.1. Quản lý dự án phần mềm (Bài 7)	12

2.1.1. Vòng đời của dự án	12

2.1.3. Bài tập thực hành	13

2.2. Lấy và phân tích yêu cầu	22

2.2.1. Phân loại yêu cầu.	22

2.2.2. Bài tập thực hành	23

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26

3.1. Thiết kế kiến trúc phần mềm	26

3.1.1. Khái niệm kiến trúc phần mềm	26

3.1.2. Bài tập thực hành	26

3.2. Thiết kế chi tiết	28

3.2.1. Thiết kế dữ liệu	28

3.2.2. Thiết kế logic xử lý	28

3.2.3. Thiết kế giao diện lập trình (API Design)	29

3.2.4. Thiết kế lớp/module	29

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ MÃ NGUỒN BẰNG GIT	31

4.1. Hệ thống quản lý phiên bản và Git (Bài 3, 4)	31

4.1.1. Git – Hệ thống quản lý phiên bản phân tán	32

4.1.2. Bài tập/Kết quả thực hiện	32

4.2. Cấu hình định danh người dùng trong Git (Bài 5)	34

4.2.1. Cấu hình user.name và user.email	34

4.2.2. Phạm vi global, local và system	34

4.2.4. Bài tập thực hành	35

4.3. Các khu vực làm việc và nguyên tắc hoạt động của Git.	37

4.3.1. Working Directory – Staging Area – Repository	37

4.3.2. Trạng thái file (Untracked, Staged, Committed)	38

4.3.3. Bài tập/Kết quả thực hiện	38

CHƯƠNG 5. DOCKER VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	41

5.1. Khái niệm cơ bản về Docker	41

5.2. Docker Image và Docker Container	41

5.3. Quy trình làm việc cơ bản (Build – Ship – Run)	42

5.4. Bài tập/Kết quả thực hiện	42

KẾT LUẬN	52

TÀI LIỆU THAM KHẢO	53

# MỞ ĐẦU

## 1. Mục tiêu của tiểu luận

Tiểu luận nhằm hệ thống hóa và trình bày đầy đủ các nội dung lý thuyết cùng bài tập thực hành của môn Công nghệ phần mềm. Thông qua đó, em củng cố kiến thức nền tảng về quy trình phát triển phần mềm, quản lý dự án, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, quản lý mã nguồn bằng Git và triển khai bằng Docker. Đồng thời, em áp dụng các kiến thức đã học vào một dự án minh họa cụ thể để rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

## 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Các khái niệm, mô hình, quy trình và công cụ cốt lõi trong môn Công nghệ phần mềm.

Phạm vi: Tập trung vào nội dung 14 bài học của môn học, kết hợp thực hành và sử dụng dự án DLU-Chatbot (demo) làm ví dụ minh họa xuyên suốt tiểu luận.

## 3. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu và trình bày nội dung lý thuyết từ tài liệu bài giảng.

- Thực hành đầy đủ các bài tập (Git, Docker, quản lý dự án…).

- Xây dựng và triển khai dự án minh họa DLU-Chatbot nhằm vận dụng và minh chứng cho các kiến thức đã học.

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ như Git, Docker, Jira để quản lý tiến độ và mã nguồn.

## 4. Giới thiệu dự án cá nhân (dùng xuyên suốt tiểu luận)

4.1. Tổng quát về dự án

Dự án DLU-Chatbot là một hệ thống thử nghiệm được xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu và hiện thực hóa quy trình triển khai phần mềm trong thực tế. Mục tiêu chính của dự án là giúp sinh viên nắm vững kiến thức về kiến trúc hệ thống, tích hợp công nghệ mới và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) [1]. DLU-Chatbot sử dụng tài liệu từ Trường Đại học Đà Lạt (định dạng .PDF và .TXT) làm cơ sở tri thức để giải đáp tự động các vấn đề về học vụ, quy chế đào tạo và hướng dẫn nhập học. Trong giai đoạn hiện tại, dự án tập trung tối ưu hóa các dịch vụ phía backend và triển khai giao diện tương tác thông qua Telegram Bot (Webhook mode) để đảm bảo tính phản hồi nhanh chóng và ổn định.

4.2. Mục tiêu và đối tượng người dùng

Mục tiêu: Minh họa thực tế quy trình phát triển phần mềm từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống đến triển khai và vận hành.

Đối tượng người dùng: Sinh viên, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt. Hệ thống hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin học vụ nhanh chóng, thuận tiện thông qua Telegram.

4.3. Công nghệ và kiến trúc sử dụng

- Công nghệ sử dụng:

- Ngôn ngữ & Framework: Python 3.11, FastAPI [2].

- Tích hợp: python-telegram-bot [3].

- AI & RAG: OpenRouter API (meta-llama/llama-3.1-8b-instruct), Sentence-Transformers, ChromaDB

- DevOps: Git, Docker, triển khai trên VPS của Microsoft Azure

- Dự án được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng (3-Tier) gồm:

- Presentation Layer (Telegram Bot + FastAPI webhook)

- Business Logic Layer (RAG service)

- Data Access Layer (ChromaDB + tài liệu nguồn)

Toàn bộ hệ thống được container hóa bằng Docker và triển khai trên VPS.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

## 1.1. Giới thiệu về Công nghệ phần mềm

### 1.1.1. Khái niệm Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm (Software Engineering - SE) là một ngành kỹ thuật bao quát toàn bộ các khía cạnh của quá trình sản xuất phần mềm, bắt đầu từ giai đoạn (lấy và phân tích yêu cầu) cho đến giai đoạn cuối cùng (vận hành và bảo trì) [4].

### 1.1.2. Vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle)

Quá trình phát triển phần mềm được tổ chức thành 6 giai đoạn chính [4]:

Bảng 0.1.1. Vòng đời phát triển phần mềm

| STT | Giai đoạn | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lấy và phân tích yêu cầu | Thu thập, phân tích và đặc tả yêu cầu của người dùng. |
| 2 | Thiết kế | Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện. |
| 3 | Lập trình | Viết mã nguồn dựa trên tài liệu thiết kế. |
| 4 | Kiểm thử | Kiểm tra lỗi, đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu. |
| 5 | Triển khai | Đưa phần mềm vào môi trường thực tế, bàn giao. |
| 6 | Vận hành và bảo trì | Giám sát, sửa lỗi, nâng cấp sau khi đưa vào sử dụng. |

Ngoài ra, giữa giai đoạn thiết kế và lập trình còn có giai đoạn trung gian là thiết kế chi tiết, giúp chuyển đổi thiết kế tổng quát thành các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể cho lập trình viên.

### 1.1.3. Bạn sẽ lựa chọn theo Công nghệ phần mềm hay Khoa học máy tính? Tại sao?

Sau khi tìm hiểu khái niệm Công nghệ phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) cùng sự khác biệt giữa hai ngành, em nhận thấy trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, không nên chọn thuần túy một ngành mà cần theo hướng hội tụ giữa khoa học máy tính và công nghệ phần mềm.

Sự hội tụ này là xu hướng tất yếu của ngành công nghệ thông tin. Khoa học máy tính cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc về thuật toán, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình embedding, các kỹ thuật học máy,… trong khi Công nghệ phần mềm cung cấp các phương pháp thực tiễn để biến lý thuyết thành sản phẩm hoàn chỉnh, ổn định, dễ bảo trì và có khả năng triển khai quy mô lớn. Trong thời đại AI, ranh giới giữa hai ngành ngày càng mờ nhạt: một kỹ sư chỉ giỏi lý thuyết khó đưa AI vào ứng dụng thực tế, còn một lập trình viên chỉ biết code mà thiếu nền tảng khoa học sẽ khó xử lý được các bài toán phức tạp và hệ thống thông minh.

Dự án cá nhân DLU-Chatbot – hệ thống chatbot hỏi đáp dựa trên kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) dành cho sinh viên Trường Đại học Đà Lạt – chính là minh chứng rõ nét cho sự hội tụ này. Để xây dựng dự án, em đã:

- Áp dụng Khoa học máy tính: Sử dụng mô hình embedding (sentence-transformers), vector database ChromaDB, quy trình chunking tài liệu PDF/TXT (so-tay-sinh-vien.PDF, quy-che-dao-tao.PDF, FAQ.TXT…), cùng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua OpenRouter API để thực hiện truy vấn và sinh câu trả lời dựa trên các tài liệu học vụ của trường.

- Áp dụng Công nghệ phần mềm: Thiết kế hệ thống theo kiến trúc 3 tầng, xây dựng backend FastAPI với webhook Telegram, quản lý mã nguồn bằng Git, container hóa bằng Docker và dự kiến triển khai trên VPS để linh hoạt, dễ vận hành và bảo trì.

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hai ngành, em đã biến được các tài liệu học vụ khô khan thành một công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin học vụ, quy chế, FAQ,… một cách nhanh chóng và tự động. Đây cũng chính là nền tảng để em tiếp tục hoàn thiện dự án xuyên suốt tiểu luận này.

Do đó, em lựa chọn hướng hội tụ giữa Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm. Định hướng này không chỉ giúp em phát triển toàn diện mà còn phù hợp với nhu cầu thị trường lao động hiện nay, nơi các kỹ sư phần mềm có nền tảng AI vững chắc đang được đánh giá cao và có nhiều cơ hội phát triển.

## 1.2. Các mô hình phát triển phần mềm (Bài 2)

### 1.2.1. Mô hình Thác nước (Waterfall)

Mô hình Thác nước là mô hình tuần tự tuyến tính. Các giai đoạn diễn ra theo trình tự từ trên xuống như một thác nước. Mỗi giai đoạn phải hoàn thành hoàn toàn trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo và khó để có thể quay lại các giai đoạn trước.

Áp dụng: Phù hợp với dự án có yêu cầu rõ ràng, ổn định từ đầu và ít thay đổi (ví dụ: phần mềm nhúng, dự án quốc phòng).

### 1.2.2. Mô hình chữ V (V-Model)

Mô hình chữ V là biến thể của mô hình Thác nước. Điểm nổi bật là nhấn mạnh việc kiểm thử được thực hiện song song với từng giai đoạn phát triển (mỗi giai đoạn phát triển bên trái chữ V tương ứng với một giai đoạn kiểm thử bên phải).

Áp dụng: Phù hợp với các dự án yêu cầu độ tin cậy cao như hệ thống y tế hoặc kiểm soát công nghiệp.

### 1.2.3. Mô hình lặp (Iterative/Incremental)

Mô hình lặp chia dự án thành nhiều vòng lặp nhỏ. Mỗi lần lặp tạo ra một phiên bản phần mềm có thể sử dụng được và bổ sung dần các tính năng mới.

Áp dụng: Phù hợp với dự án yêu cầu chưa rõ ràng từ đầu hoặc cần phát hành sản phẩm sớm để lấy phản hồi từ người dùng.

### 1.2.4. Mô hình Agile và Scrum

Agile là triết lý phát triển linh hoạt, lấy con người và phản hồi làm trung tâm. Scrum là khung làm việc phổ biến nhất của Agile. Dự án được chia thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint (thường 1-4 tuần) [5].Trong mỗi Sprint, đội ngũ hoàn thành một tập hợp tính năng được ưu tiên từ Product Backlog.

Áp dụng: Phù hợp với dự án có yêu cầu thường xuyên thay đổi, cần sự linh hoạt và hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ và khách hàng.

### 1.2.5. Bài tập thực hành

a. Vẽ sơ đồ 4 mô hình phát triển phần mềm

Hình 1.1. Mô hình thác nước

Hình 1.2. Mô hình chữ V

Hình 1.3. Mô hình tiếp cận lặp

Hình 1.4. Mô hình Agile/Scrum

b. Mô tả công việc và công cụ sử dụng trong mô hình Thác nước

Bảng 0.2. Công việc, công cụ sử dụng trong mô hình thác nước

| Giai đoạn | Công việc chính | Công cụ hỗ trợ chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Lấy & Phân tích yêu cầu | Làm việc trực tiếp với khách hàng để thu thập, phân tích và đặc tả yêu cầu; xây dựng tài liệu SRS. | Word, Google Docs, Confluence |
| 2. Thiết kế | Chuyển yêu cầu thành bản vẽ kỹ thuật chi tiết, từ đó tiến hành thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, sơ đồ UML và giao diện UI/UX… | Lucidchart, Visual Paradigm, Figma |
| 3. Lập trình | Viết mã nguồn dựa trên tài liệu đã thiết kế, tuân thủ SOLID, DRY, KISS. | VS Code, Git |
| 4. Kiểm thử | Thực hiện các cấp độ kiểm thử như Unit Test, Integration Test, System Test và Acceptance Test,… nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu. | Postman, Selenium, JMeter |
| 5. Triển khai | Đóng gói phần mềm, thiết lập CI/CD, cài đặt và bàn giao cho khách hàng. | Docker, GitHub Actions, Azure |
| 6. Vận hành & Bảo trì | Giám sát hệ thống, sửa lỗi phát sinh, nâng cấp tính năng và bảo trì cải tiến. | Grafana, Prometheus |

Ví dụ phân tích trên dự án DLU-Chatbot: Nếu áp dụng mô hình thác nước (Waterfall) vào dự án này, rủi ro hệ thống không đáp ứng được nhu cầu thực tế có thể khá cao. Lý do là các công nghệ như OpenRouter LLM, ChromaDB hay Telegram Webhook yêu cầu phải thử nghiệm và tinh chỉnh liên tục, không thể lấy yêu cầu một lần và thực hiện từ đầu đến cuối.

Do đó, dự án được đề xuất phát triển theo mô hình tiếp cận lặp. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống liên tục được xây dựng và chuyển giao các phiên bản phần mềm có thể chạy được sau mỗi vòng lặp [4]. Ví dụ:

- Vòng lặp 1 (Bản sơ khai): Phát hành phiên bản chatbot cơ bản có khả năng nhận tin nhắn từ Telegram và phản hồi các câu lệnh tĩnh.

- Vòng lặp 2 (Bản thông minh): Nâng cấp chatbot tích hợp thêm AI, cho phép bot giao tiếp tự nhiên và giải đáp các câu hỏi chung.

- Vòng lặp 3 (Bản RAG hoàn thiện): Ra mắt phiên bản đóng gói tích hợp cơ sở dữ liệu, giúp bot có khả năng truy xuất trực tiếp tài liệu học vụ của trường để tư vấn chính xác cho sinh viên.

Việc chia nhỏ này đảm bảo kết thúc mỗi vòng lặp, dự án luôn có một sản phẩm thực tế để kiểm thử, thu thập phản hồi, từ đó linh hoạt điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật cho các phiên bản tiếp theo.

# CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

## 2.1. Quản lý dự án phần mềm (Bài 7)

Quản lý dự án là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra [6].

Một số công cụ và kỹ thuật sử dụng trong quản lý dự án:

- Project Charter (Tôn chỉ dự án): Văn bản chính thức khởi xướng dự án, nêu rõ mục tiêu, phạm vi, các bên liên quan và quyền hạn của người quản lý dự án.

- Work Breakdown Structure (WBS): Công cụ phân cấp toàn bộ công việc thành các gói nhỏ hơn, dễ quản lý và theo dõi tiến độ.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là hoàn thành sản phẩm trong sự ràng buộc chặt chẽ của 4 yếu tố PCTS:

- Performance (chất lượng thực hiện): Tập thể thực hiện dự án.

- Cost (chi phí): Ngân sách cho nhân lực, công cụ, hạ tầng

- Time (thời gian): Lịch trình và thời hạn hoàn thành

- Scope (phạm vi): Các tính năng và yêu cầu phải thực hiện

Mối liên hệ giữa các yếu tố PCTS:

C = f(PTS)

Nhà tài trợ sẽ quyết định ba yếu tố bất kỳ, trong khi nhà quản lý dự án cần điều chỉnh các yếu tố còn lại để đảm bảo dự án khả thi

### 2.1.1. Vòng đời của dự án

Vòng đời dự án bao gồm các giai đoạn chính [6]:

Hình 2.1. Vòng đời dự án

| Giai đoạn | Tên giai đoạn | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi xướng dự án | Xây dựng Điều lệ dự án (Project Charter), xác định mục tiêu, phạm vi ban đầu |
| 2 | Lập kế hoạch | Xác định phạm vi chi tiết, lập WBS, xây dựng biểu đồ Gantt, lập kế hoạch nguồn lực |
| 3 | Thực hiện | Thực hiện các công việc, theo dõi tiến độ, theo dõi mục tiêu và ngân sách |
| 4 | Kết thúc | Phân tích kết quả dự án, lập báo cáo hoàn thành, bàn giao và lưu trữ tài liệu |
| Xuyên suốt | Giám sát và kiểm soát | Hoạt động song song từ giai đoạn lập kế hoạch đến kết thúc, liên tục đối chiếu tiến độ thực tế với kế hoạch để điều chỉnh kịp thời. |

Mỗi giai đoạn đều có đầu ra cụ thể và phải được quản lý chặt chẽ để đảm bảo dự án hoàn thành đúng phạm vi, đúng thời gian, đúng chi phí và đạt chất lượng yêu cầu.

### 2.1.2. Bài tập thực hành

a. Phân tích dự án cá nhân theo vòng đời của dự án

Phát triển DLU-Chatbot – Hệ thống chatbot hỏi đáp học vụ cho sinh viên Trường Đại học Đà Lạt

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trường Dân

Lớp: CTK47A

MSSV: 2312590

1. Giai đoạn Khởi xướng (Initiating)

- Mục tiêu dự án: Xây dựng chatbot dựa trên kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) giúp sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tra cứu nhanh chóng và chính xác các thông tin học vụ, quy chế đào tạo, FAQ và hướng dẫn nhập học từ dữ liệu (.PDF và .TXT).

- Phạm vi dự án:

- Trong phạm vi: Xây dựng backend service tương tác qua Telegram Bot; xử lý dữ liệu định dạng .PDF, .TXT.

- Ngoài phạm vi: Hệ thống không can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu điểm số, lịch thi cá nhân hay cổng đăng ký tín chỉ của nhà trường.

- Các bên liên quan: Cá nhân thực hiện (đóng vai trò vừa là quản lý dự án, vừa là lập trình viên).

- Sản phẩm đầu ra: Tài liệu thiết kế; Mã nguồn hệ thống; chatbot triển khai trên VPS.

2. Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning)

- Cấu trúc phân rã công việc (WBS):

  - Nghiên cứu và thu thập tài liệu (file .TXT, .PDF,.. trong data/)

  - Xây dựng pipeline Indexing (embedding, ChromaDB)

  - Xây dựng RAG service (retrieval + generation bằng OpenRouter)

  - Tích hợp Telegram Bot (FastAPI + python-telegram-bot)

  - Quản lý mã nguồn (Git), container hóa (Docker) và triển khai lên Azure VPS.

- Lịch biểu dự kiến: Mỗi module chính hoàn thành trong 1–2 tuần tùy mức độ phức tạp.

- Ràng buộc & Rủi ro sơ bộ (Constraints & Risks):

- Giới hạn tài nguyên phần cứng của VPS.

- Giới hạn rate-limit của các API bên thứ ba (OpenRouter, Telegram).

- Quản trị rủi ro: Lường trước các rủi ro như lệch tên collection ChromaDB, phụ thuộc API OpenRouter, yêu cầu HTTPS public cho webhook; đã chuẩn bị phương án dự phòng (fallback message, local testing).

3. Giai đoạn thực hiện (Executing)

- Tiến hành xây dựng hệ thống theo các gói công việc đã phân rã trong WBS.

- Tập trung xử lý các thành phần cốt lõi: các thành phần cốt lõi của quy trình RAG, gồm Embedding, Retrieval và Generation.

- Thực hiện cài đặt môi trường, cấu hình Docker và kết nối Webhook để đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt từ người dùng đến backend.

4. Giai đoạn Kết thúc (Closure)

Hoàn thiện mã nguồn, tái cấu trúc mã nguồn, viết Dockerfile và docker-compose.yml, đẩy Docker image lên Docker Hub và triển khai ổn định trên VPS.

Nghiệm thu sản phẩm xem đã đáp ứng đầy đủ các yếu tố PCTS (chất lượng, chi phí, thời gian, phạm vi). Rút kinh nghiệm cá nhân về việc áp dụng Agile, Docker, quản lý dự án và triển khai thực tế cho các dự án phần mềm sau này.

5. Giám sát và kiểm soát (Xuyên suốt dự án)

Thực hiện giám sát và kiểm soát song song, xuyên suốt từ lúc lập kế hoạch, thực thi cho đến khi kết thúc, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ của toàn bộ quá trình.

- Giám sát tiến độ: Liên tục đối chiếu khối lượng công việc thực tế với bảng WBS (Ví dụ: Vừa code API tích hợp OpenRouter vừa canh thời gian xem có nguy cơ trễ hạn nộp 06/05/2026 không).

- Kiểm soát hệ thống: Vừa triển khai mã nguồn vừa thực hiện test liên tục trên Local/Azure để đảm bảo webhook phản hồi ổn định và RAG sinh câu trả lời chính xác. Nếu phát sinh lỗi Rate limit hoặc quá tải, lập tức quay lại điều chỉnh kế hoạch (phạm vi tính năng) cho phù hợp.

b. Viết tôn chỉ dự án

Dự án: DLU-Chatbot – Hệ thống chatbot Hỏi Đáp Học Vụ cho Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt

1. Tôn chỉ dự án (project charter)

| 1.0 Thông tin chung về dự án |  |
| --- | --- |
| Tên dự án (Project name) | DLU-Chatbot – Hệ thống chatbot Hỏi Đáp Học Vụ cho Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt (giai đoạn tiểu luận) |
| Ngày bắt đầu (Start date) | 01/04/2026 |
| Ngày kết thúc (End date) | 04/05/2026 |
| Tổng kinh phí của dự án (Budget) | 0 VND (dự án cá nhân, sử dụng tài nguyên miễn phí) |
| Quản lý dự án (Project manager) | Nguyễn Ngọc Trường Dân |
| Mô tả dự án | Xây dựng backend chatbot sử dụng kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) để trả lời tự động các câu hỏi học vụ, quy chế đào tạo, FAQ và thông tin nhập học từ dữ liệu (.PDF, .TXT) của Trường Đại học Đà Lạt. Hệ thống chạy qua Telegram Bot (webhook mode), được đóng gói bằng Docker và triển khai thực tế trên VPS. |
| Đội dự án | 1 thành viên (Dự án cá nhân) |
| 2.0 Bối cảnh |  |
| - Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt có nhu cầu tra cứu nhanh thông tin học vụ, quy chế, FAQ và hướng dẫn nhập học nhưng tài liệu hiện nay chủ yếu ở dạng PDF/TXT, khó tìm kiếm. - Xu hướng sử dụng chatbot và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục ngày càng phổ biến. - Dự án là cơ hội để áp dụng thực tế các kiến thức Công nghệ phần mềm: phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, Git, Docker, triển khai cloud. - Hệ thống kỳ vọng sẽ giúp sinh viên tiết kiệm thời gian tra cứu và nâng cao trải nghiệm. |  |
| 3.0 Mục tiêu dự án |  |
| - Xây dựng chatbot RAG có khả năng trả lời nhanh chóng và tương đối chính xác các câu hỏi học vụ qua Telegram. - Lập chỉ mục (index) và xử lý thành công các tập dữ liệu (so-tay-sinh-vien.PDF, quy-che-dao-tao.PDF, FAQ.TXT…). - Triển khai backend hoàn chỉnh với FastAPI, ChromaDB, OpenRouter LLM và Docker. -Triển khai hệ thống chatbot trên VPS. - Rèn luyện kỹ năng quản lý dự án, lập trình, DevOps. |  |
| 4.0 Phạm vi dự án |  |
| - Tương tác người dùng qua Telegram Bot (webhook mode). - Sử dụng dữ liệu, tập tin TXT, PDF của Trường Đại học Đà Lạt. - Đóng gói bằng Docker và triển khai trên VPS. - Không bao gồm: hệ thống quản trị admin, tích hợp vào các nền tảng khác. |  |
| 5.0 Các kết quả chuyển giao |  |
| - Bản tôn chỉ dự án và WBS. - Mã nguồn hoàn chỉnh (Git repository). - Docker image đẩy lên Docker Hub. - Hệ thống chatbot chạy thực tế trên VPS. - Tài liệu tiểu luận đầy đủ (các chương, hình ảnh minh họa, phụ lục). - Link Telegram Bot live để giảng viên kiểm tra trực tiếp. |  |
| 6.0 Các mốc thời gian quan trọng |  |
| Giai đoạn Khởi xướng & Lập kế hoạch (01/04/2026 – 15/04/2026) - Hoàn thiện Project Charter, WBS. - Thu thập và index file TXT, PDF. Giai đoạn Thực hiện (16/04/2026 – 25/04/2026) - Xây dựng pipeline RAG, tích hợp Telegram Bot. - Container hóa bằng Docker. Giai đoạn Triển khai & Kiểm thử (26/04/2026 – 04/05/2026) - Triển khai lên VPS. - Kiểm thử, tối ưu và hoàn thiện tiểu luận. |  |
| 7.0 Một số khó khăn |  |
| - Làm việc cá nhân (không có đội nhóm). - Phụ thuộc vào API bên thứ ba (OpenRouter, Telegram). - Chưa có kinh nghiệm triển khai thực tế trên cloud (VPS). |  |
| 8.0 Các rủi ro |  |
| - Lệch tên collection ChromaDB giữa indexer và runtime. - Phụ thuộc API OpenRouter (có thể bị giới hạn hoặc lỗi). - Yêu cầu HTTPS public cho Telegram webhook. - Thay đổi yêu cầu trong quá trình viết tiểu luận. |  |
| 9.0 Một số độ đo kết quả đạt được |  |
| - Chatbot trả lời khá chính xác và có cơ chế fallback. - Thời gian phản hồi dưới 5 giây. - Hệ thống chạy ổn định trên VPS. |  |
| 10. Các yếu tố cần có để dự án thành công |  |
| - Tính kỷ luật và cam kết hoàn thành theo kế hoạch. - Khả năng tự học và giải quyết vấn đề kỹ thuật. - Áp dụng tốt các kiến thức đã học (Git, Docker, Agile). - Luôn kiểm tra và tối ưu hệ thống trước khi nộp tiểu luận. |  |

2. Bảng phân rã công việc (WBS – work breakdown structure)

| Hạng mục công việc | Chi tiết công việc | Phụ trách chính | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi xướng và lập kế hoạch |  |  |  |  |
|  | – Viết Project Charter, WBS – Xác định phạm vi, PCTS, rủi ro | Trường Dân | 01/04/2026 | 10/04/2026 |
| Thu thập & Chuẩn bị dữ liệu |  |  |  |  |
|  | – Thu thập tài liệu (.PDF, .TXT) – Lưu vào thư mục data/ – Chuẩn bị script đọc file | Trường Dân | 05/04/2026 | 15/04/2026 |
| Thiết kế hệ thống |  |  |  |  |
|  | – Thiết kế kiến trúc 3 tầng – Vẽ luồng RAG | Trường Dân | 10/04/2026 | 18/04/2026 |
| Xây dựng pipeline Indexing |  |  |  |  |
|  | – Viết PDF_indexer.py – Chia nhỏ tài liệu, tạo embedding và lưu vector vào ChromaDB. | Trường Dân | 12/04/2026 | 22/04/2026 |
| Xây dựng RAG Service |  |  |  |  |
|  | – Viết ai_response.py (truy xuất ngữ cảnh từ ChromaDB và sinh câu trả lời thông qua OpenRouter API) – Tích hợp webhook FastAPI | Trường Dân | 18/04/2026 | 28/04/2026 |
| Quản lý mã nguồn & DevOps |  |  |  |  |
|  | – Git workflow, Dockerfile, docker-compose.yml | Trường Dân | 22/04/2026 | 30/04/2026 |
| Triển khai, kiểm thử & hoàn thiện |  |  |  |  |
|  | – Triển khai lên VPS – Kiểm thử RAG, webhook – Viết tiểu luận | Trường Dân | 26/04/2026 | 04/05/2026 |

3. Vai trò

| STT | Họ tên | Phụ trách | Nhiệm vụ kiêm thêm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Ngọc Trường Dân | Quản lý dự án (PM) & Lập trình viên | Quản lý toàn bộ vòng đời dự án: từ khảo sát, lập kế hoạch, viết code, kiểm thử đến triển khai thực tế. |

4. Tài chính

- Ngân sách: Tự túc (Self-funded).

- Chi phí dự kiến: Kinh phí dự kiến: 0 VND chi phí trực tiếp, do dự án cá nhân sử dụng thiết bị sẵn có và các gói miễn phí/dùng thử.

5. Quy chế hoạt động

Để dự án cá nhân thành công và đúng tiến độ, thành viên duy nhất cần tuân thủ các cam kết sau:

- Kỷ luật thời gian: Dành tối thiểu 2 giờ mỗi ngày để viết code và giải quyết các nhiệm vụ trên WBS.

- Quản lý mã nguồn: Cập nhật tiến độ và đẩy mã nguồn lên Github sau mỗi buổi làm việc để tránh mất mát dữ liệu.

- Lưu trữ tài liệu: Mọi tài liệu thiết kế, API key, cấu trúc .gitignore  phải được tổ chức rõ ràng, bảo mật.

- Giải quyết bế tắc: Nếu kẹt ở một lỗi quá 2 ngày (ví dụ lỗi ChromaDB hoặc OpenRouter API), phải chủ động tìm giải pháp thay thế thay vì để dự án đình trệ.

Lâm Đồng, 29/03/2026

c. Cài đặt và trải nghiệm với Jira.

Hình 2.2. Giao diện quản lý Scrum của Jira

- Chi tiết nhiệm vụ:

Hình 2.3. Chi tiết một nhiệm vụ

## 2.2. Lấy và phân tích yêu cầu

### 2.2.1. Phân loại yêu cầu.

Trong phát triển phần mềm, yêu cầu được phân loại thành các nhóm sau [7]:

- Yêu cầu người dùng (User Requirements): Nhu cầu và kỳ vọng của người dùng cuối, được mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, dễ hiểu. Đây là nền tảng để quản lý và xây dựng URS (User Requirement Specification).

- Yêu cầu chức năng (Functional Requirements): Các tính năng cụ thể mà hệ thống phải thực hiện (ví dụ: nhận tin nhắn, trả lời câu hỏi, index tài liệu).

- Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements): Các thuộc tính chất lượng của hệ thống như hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng, độ tin cậy, khả năng sử dụng.

- Yêu cầu nghiệp vụ (Domain/Business Requirements): Các quy tắc, chính sách và ràng buộc kinh doanh/nghiệp vụ mà hệ thống phải tuân thủ.

- Phi yêu cầu (Non-Requirements): Những chức năng hoặc yêu cầu nằm ngoài phạm vi dự án, giúp làm rõ ranh giới và tránh lãng phí nguồn lực.

### 2.2.2. Bài tập thực hành

a. Viết URS cho dự án cá nhân

URS – TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG DỰ ÁN: DLU-CHATBOT – HỆ THỐNG CHATBOT HỎI ĐÁP HỌC VỤ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

1. Giới thiệu

Tài liệu này trình bày các yêu cầu người dùng cho hệ thống DLU-Chatbot – chatbot hỏi đáp dựa trên kiến trúc RAG. Hệ thống giúp sinh viên tra cứu nhanh thông tin học vụ, quy chế đào tạo, FAQ và hướng dẫn nhập học từ tài liệu học vụ của trường [7].

2. Các loại yêu cầu

2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

- FR-01: Người dùng gửi câu hỏi qua Telegram, hệ thống nhận và xử lý tin nhắn.

- FR-02: Hệ thống truy xuất thông tin từ kho tài liệu (so-tay-sinh-vien.PDF, quy-che-dao-tao.PDF, FAQ.TXT…).

- FR-03: Hệ thống sinh câu trả lời dựa trên context tìm được bằng mô hình OpenRouter LLM.

- FR-04: Khi không tìm thấy thông tin phù hợp, hệ thống trả lời fallback (“Em chưa có thông tin về câu hỏi này”).

- FR-05: Hệ thống hỗ trợ các lệnh cơ bản (ví dụ: /help, /start).

2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- NFR-01 (Hiệu suất): Thời gian phản hồi dưới 5 giây.

- NFR-02 (Khả năng sử dụng): Giao tiếp tự nhiên, dễ hiểu bằng tiếng Việt.

- NFR-03 (Bảo mật): Không lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng.

- NFR-04 (Độ tin cậy): Hệ thống hoạt động ổn định 24/7 sau khi triển khai.

- NFR-05 (Khả năng mở rộng): Dễ dàng thêm tài liệu mới mà không cần viết lại code.

2.3. Yêu cầu nghiệp vụ (Domain Requirements)

- Hệ thống ưu tiên trả lời dựa trên các tài liệu học vụ đã được đưa vào kho dữ liệu của dự án.

- Câu trả lời phải chính xác, khách quan và phù hợp với quy chế hiện hành của trường.

2.4. Phi yêu cầu (Non-Requirements)

- Không hỗ trợ giao diện web hoặc trang quản trị admin.

- Không tích hợp Zalo, Facebook Messenger hay các nền tảng khác ngoài Telegram.

- Không xử lý thanh toán hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm.

b. Chuyển URS thành SRS

1. Giới thiệu

Tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu kỹ thuật để thiết kế, lập trình và kiểm thử hệ thống DLU-Chatbot.

2. Mô tả tổng quát

- Hệ thống là backend service chạy trên Telegram webhook.

- Tác nhân chính: Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt (User), Hệ thống Telegram, OpenRouter API, ChromaDB.

3. Yêu cầu chức năng chi tiết

- SRS-F01: Nhận Update từ Telegram qua endpoint /webhook [3].

- SRS-F02: Xử lý tin nhắn bằng python-telegram-bot và gọi service RAG.

- SRS-F03: Chuyển câu hỏi người dùng thành vector embedding và thực hiện tìm kiếm tương đồng Top-K=3 trong ChromaDB.

- SRS-F04: Xây dựng prompt và gọi OpenRouter LLM (meta-llama/llama-3.1-8b-instruct).

- SRS-F05: Trả lời người dùng qua Telegram với cơ chế fallback.

4. Yêu cầu phi chức năng

| Mã số | Đặc tính/Ràng buộc | Chi tiết kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| SRS-N01 | Hiệu suất | Thời gian phản hồi hoàn chỉnh cho một truy vấn < 5 giây (không tính độ trễ mạng). |
| SRS-N02 | Khả năng chịu tải | Xử lý đồng thời nhiều request thông qua cơ chế bất đồng bộ (async) của framework FastAPI [2]. |
| SRS-N03 | Bảo mật | Không ghi log nội dung tin nhắn của người dùng; quản lý API keys bằng biến môi trường. |
| SRS-N04 | Ràng buộc kiến trúc | Triển khai trong môi trường container hóa bằng Docker và Docker Compose, có cấu hình tự khởi động lại khi gặp lỗi. |
| SRS-N05 | Ràng buộc hạ tầng | Vận hành trên máy chủ linux ảo (VPS) để đảm bảo sẵn sàng 24/7. |

5. Quy tắc nghiệp vụ

- BR-01: Chỉ trả lời dựa trên tài liệu đã index trong ChromaDB.

- BR-02: Khi không tìm thấy ngữ cảnh phù hợp → trả lời fallback.

# CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Thiết kế kiến trúc phần mềm

### 3.1.1. Khái niệm kiến trúc phần mềm

Kiến trúc phần mềm là bản thiết kế tổng thể của hệ thống, mô tả cách các thành phần được tổ chức, kết nối và tương tác với nhau để đáp ứng yêu cầu chức năng và phi chức năng [4]. Nó trả lời câu hỏi “Xây dựng hệ thống như thế nào?” thay vì “Hệ thống làm gì?”. Kiến trúc tốt giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng, ổn định và có hiệu suất cao.

Các mô hình phổ biến như:

- Kiến trúc nguyên khối (Monolithic): Toàn bộ hệ thống được xây dựng như một khối duy nhất, tất cả code và chức năng nằm chung một ứng dụng.

- Kiến trúc N-tầng (N-Tier): Hệ thống được chia thành các tầng độc lập, mỗi tầng có trách nhiệm riêng và giao tiếp theo thứ tự liền kề.

- Kiến trúc vi dịch vụ (Microservices): Hệ thống được chia thành nhiều dịch vụ nhỏ, độc lập, mỗi dịch vụ chạy riêng, giao tiếp qua API và có thể dùng công nghệ khác nhau trong cùng một dự án.

### 3.1.2. Bài tập thực hành

a. Thiết kế dự án theo kiến trúc 3 tầng

Dự án DLU-Chatbot được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng như sau:

| Tầng | Tên tầng | Thành phần chính trong dự án | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentation | Trình bày | Cổng giao tiếp FastAPI + /webhook, python-telegram-bot handlers | Nhận tin nhắn từ Telegram, trả lời người dùng |
| Business Logic | Logic nghiệp vụ | ai_response.py, RAG pipeline, prompt engineering | Xử lý retrieval, gọi API của OpenRouter, tạo câu trả lời |
| Data Access | Truy cập dữ liệu | ChromaDB, PDF_indexer.py, thư mục data/ | Lưu trữ và truy xuất vector từ tài liệu |

b. Thiết kế dự án theo kiến trúc microservice

Nếu áp dụng kiến trúc vi dịch vụ, DLU-Chatbot có thể được chia thành các service độc lập:

- Telegram Gateway Service: Xử lý Webhook và giao tiếp trực tiếp với người dùng.

- RAG Retrieval Service: Chịu trách nhiệm nhúng (embedding) và tìm kiếm vector trong ChromaDB.

- LLM Generation Service: Nhận ngữ cảnh, gọi API của OpenRouter để sinh câu trả lời.

- Indexing Service: Xử lý offline việc index tài liệu PDF/TXT.

Các service giao tiếp với nhau qua REST API hoặc message queue.

c. Nhận xét: Kiến trúc nào phù hợp hơn với dự án cá nhân? Lý do?

Đối với dự án DLU-Chatbot hiện tại (dự án cá nhân, quy mô nhỏ, thời gian triển khai có hạn), kiến trúc 3 tầng là sự lựa chọn phù hợp và tối ưu hơn hẳn so với kiến trúc vi dịch vụ.

Lý do:

- Dự án tập trung vào một luồng nghiệp vụ chính, không quá phức tạp và không đòi hỏi khả năng mở rộng tải (scale) độc lập cho từng phân hệ.

- Quá trình phát triển, kiểm thử và gỡ lỗi (debug) trên một mã nguồn duy nhất diễn ra nhanh chóng và dễ quản lý hơn.

- Tiết kiệm chi phí và tài nguyên vận hành: Việc triển khai nguyên khối trên một VPS đơn giản hơn rất nhiều so với việc thiết lập hạ tầng điều phối phức tạp (như Kubernetes hay Service Mesh) của Microservices.

## 3.2. Thiết kế chi tiết

Thiết kế chi tiết là giai đoạn chuyển đổi kiến trúc tổng quát thành các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ triển khai thành mã nguồn [4]. Đây là cầu nối giữa giai đoạn thiết kế và giai đoạn lập trình.

Mục tiêu của thiết kế chi tiết:

- Giảm sai sót và sự mơ hồ khi lập trình

- Tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống

- Ước tính chính xác hơn thời gian và nguồn lực cần thiết

Nếu thiết kế kiến trúc là việc vẽ ra “bản quy hoạch” cho cả tòa nhà, thì thiết kế chi tiết chính là “bản vẽ kỹ thuật” mô tả cách lắp đặt từng đường điện, ống nước và vị trí nội thất trong từng căn phòng.

### 3.2.1. Thiết kế dữ liệu

Thiết kế dữ liệu là bước cụ thể hóa cấu trúc lưu trữ thực tế từ sơ đồ kiến trúc. Bao gồm việc xác định tên bảng, kiểu dữ liệu, độ dài trường, ràng buộc (Not Null, Unique, Primary Key, Foreign Key) và các cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ (Array, List…).

### 3.2.2. Thiết kế logic xử lý

Thiết kế logic xử lý mô tả chi tiết cách thức hoạt động bên trong của từng chức năng bằng lưu đồ hoặc mã giả (pseudocode), xác định rõ các bước rẽ nhánh, vòng lặp và thuật toán.

### 3.2.3. Thiết kế giao diện lập trình (API Design)

Thiết kế giao diện lập trình là việc định nghĩa các “hợp đồng” kết nối giữa các thành phần phần mềm (không phải giao diện người dùng), bao gồm tên API, tham số đầu vào và kiểu dữ liệu trả về.

### 3.2.4. Thiết kế lớp/module

Dành cho các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP – Object-Oriented Programming)

Thiết kế lớp/module tập trung vào việc xác định thuộc tính, phương thức cho từng lớp/module và mô tả các mối quan hệ giữa chúng như kế thừa - Inheritance, đóng gói -Encapsulation, đa hình – Polymorphism.

Ví dụ với dự án DLU-Chatbot:

(1) Thiết kế dữ liệu chi tiết

Hệ thống không dùng cơ sở dữ liệu quan hệ mà sử dụng ChromaDB (vector database).

- Collection: dlu_documents

- Mỗi chunk có các trường:

  - id: Chuỗi định danh tự động (UUID)

  - source: Tên file gốc (ví dụ: so-tay-sinh-vien.PDF)

  - section_title: Tiêu đề mục nội dung (nếu trích xuất được)

  - chunk_method: Phương pháp chia nhỏ tài liệu.

  - embedding: Mảng vector số thực, được tạo ra từ mô hình nhúng văn bản.

(2) Thiết kế logic xử lý

Sử dụng mã giả (pseudocode) để mô tả quy trình RAG [1] chính:

BẮT ĐẦU

NHẬN câu hỏi của sinh viên từ Telegram

Bước 1: Nhúng câu hỏi

CHUYỂN câu hỏi thành mảng vector số (sử dụng mô hình sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)

Bước 2: Truy xuất tài liệu

TÌM 3 đoạn tài liệu có vector gần giống nhất trong ChromaDB (top_k = 3)

NẾU không tìm thấy tài liệu liên quan:

TRẢ VỀ thông báo fallback ("không tìm thấy câu trả lời trong dữ liệu")

KẾT THÚC

Bước 3: Sinh câu trả lời

GHÉP 3 đoạn tài liệu tìm được thành chuỗi văn bản (Context)

Tạo prompt = [system prompt] + [context] + [câu hỏi của sinh viên]

Gửi prompt cho LLM qua OpenRouter API (sử dụng mô hình meta-llama/llama-3.1-8b-instruct) để sinh câu trả lời

Trả về câu trả lời cho sinh viên qua Telegram

KẾT THÚC

(3) Thiết kế giao diện lập trình

- Endpoint/API chính: POST /webhook [3] [2].

- Tham số đầu vào: object JSON (chứa update object từ Telegram).

- Dữ liệu trả về:

  - Thành công: 200 OK

  - Thất bại: 400 Bad Request

  - Lỗi phía server: 500 internal server error

(4) Thiết kế lớp/module

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc 3 tầng với các module chính:

- Presentation Layer: app/main.py: Khởi tạo ứng dụng FastAPI và đăng ký webhook [3] [2].

- app/bot/handlers.py: Phân loại tin nhắn và điều hướng lệnh từ Telegram.

- Business Logic Layer: app/services/ai_response.py: Chứa logic RAG, gọi API OpenRouter.

- app/services/PDF_indexer.py: Logic tiền xử lý, phân mảnh (chunking) tài liệu.

- Data Access Layer: Các hàm tích hợp ChromaDB client để lưu trữ và truy xuất vector embedding.

Mỗi module tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility, KISS…, để dễ bảo trì và mở rộng.

# CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ MÃ NGUỒN BẰNG GIT

## 4.1. Hệ thống quản lý phiên bản và Git (Bài 3, 4)

Trong lập trình, phiên bản (version) là các bản khác nhau của mã nguồn dự án tại những thời điểm khác nhau. Hệ thống quản lý phiên bản (Version Control System - VCS) là phần mềm giúp lưu trữ lịch sử thay đổi của mã nguồn, cho phép khôi phục phiên bản cũ, theo dõi thay đổi và so sánh các phiên bản [8].

Các hệ thống quản lý phiên bản được chia thành ba loại chính:

- Hệ thống quản lý phiên bản cục bộ (Local VCS): Lưu phiên bản trên máy cá nhân (ví dụ: RCS).

- Hệ thống quản lý phiên bản tập trung (Centralized VCS): Có một máy chủ trung tâm chứa toàn bộ lịch sử (ví dụ: CVS, Subversion - SVN).

- Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed VCS): Mỗi máy client đều có bản sao đầy đủ kho chứa (repository) (ví dụ: Git, Mercurial, Darcs).

### 4.1.1. Git – Hệ thống quản lý phiên bản phân tán

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System - DVCS), cho phép mỗi máy client lưu trữ đầy đủ lịch sử của repository [8].

Git được Linus Torvalds tạo ra vào năm 2005 để phục vụ quá trình phát triển nhân Linux. Với mô hình phân tán, Git cho phép mỗi lập trình viên lưu trữ đầy đủ lịch sử thay đổi của repository trên máy cá nhân, từ đó hỗ trợ làm việc nhóm, quản lý phiên bản và hợp nhất mã nguồn hiệu quả [8].

Với thiết kế phân tán mạnh mẽ, Git nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn công nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Đặc điểm nổi bật của Git:

- Mỗi máy client đều chứa toàn bộ kho chứa (repository) kèm lịch sử thay đổi đầy đủ.

- Không phụ thuộc vào máy chủ trung tâm, vẫn làm việc bình thường khi mất kết nối mạng.

- Hỗ trợ làm việc nhóm, hợp nhất mã nguồn và xử lý lịch sử thay đổi hiệu quả.

Hiện nay, Git được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm và quản lý mã nguồn.

### 4.1.2. Bài tập/Kết quả thực hiện

a. Bảng so sánh một số công cụ quản lý phiên bản

| Tên phần mềm | Trang chủ |
| --- | --- |
| RCS | https://www.gnu.org/software/rcs/ |
| CVS | https://www.nongnu.org/cvs/ |
| Subversion (SVN) | https://subversion.apache.org/ |
| Git | https://git-scm.com/ |
| Mercurial | https://www.mercurial-scm.org/ |
| Darcs | http://darcs.net/ |

b. Thực hành với Git

Cài đặt Git và kiểm tra phiên bản

- Đã cài Git phiên bản 2.53.0 trên máy Windows.

- Kiểm tra: git --version → kết quả: git version 2.53.0.windows.1.

Khởi tạo kho chứa Git cho dự án

- Vào thư mục dự án TeoShop

- Chạy lệnh: git init → Git đã khởi tạo kho chứa thành công.

Hình 4.1. Khởi tạo thư mục .git

## 4.2. Cấu hình định danh người dùng trong Git (Bài 5)

### 4.2.1. Cấu hình user.name và user.email

Git yêu cầu mỗi commit phải gắn kèm thông tin người thực hiện để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm. Hai thông tin quan trọng nhất cần cấu hình là tên người dùng (user.name) và địa chỉ email (user.email).

Lệnh cấu hình cơ bản:

git config --global user.name "Họ và tên của bạn"

git config --global user.email "email@của.bạn"

### 4.2.2. Phạm vi global, local và system

Git hỗ trợ ba mức độ cấu hình với phạm vi ảnh hưởng khác nhau:

- System: Áp dụng cho toàn bộ hệ thống (tất cả người dùng và tất cả kho lưu trữ).

- Tập tin cấu hình: C:\Program Files\Git\etc\gitconfig (Windows). Yêu cầu quyền quản trị viên để can thiệp.

- Global: Áp dụng cho tài khoản người dùng hiện tại và tất cả kho lưu trữ mà người dùng đó làm việc. Đây là cấp độ cấu hình phổ biến nhất.

- Tập tin cấu hình: C:\Users\<tên_user>\.gitconfig.

- Local: Áp dụng chỉ cho một kho lưu trữ cụ thể.

- Tập tin cấu hình: .git/config trong thư mục dự án.

4.2.3. Thứ tự ưu tiên cấu hình

Khi cùng một thông tin được cấu hình ở nhiều mức, Git sẽ ưu tiên theo thứ tự sau:

Local > Global > System

### 4.2.4. Bài tập thực hành

a. Tạo 2 repository (TeoTechProject và VienVongProject)

Khởi tạo hai project:

TeoTechProject (dự án công ty)

VienVongProject (dự án cá nhân)

Khởi tạo .git cho từng kho:

Hình 4.2. Khởi tạo .git cho TeoTechProject và VienVongProject

b. Cấu hình định danh khác nhau cho từng dự án

Trong thư mục TeoTechProject (local):

git config user.name "Nguyen Van Teo"

git config user.email "nvteo@teotech.com"

Trong thư mục VienVongProject (local):

git config user.name "Nguyen Van Teo"

git config user.email "nvteo@gmail.com"

c. Kiểm tra kết quả cấu hình

Hình 4.3. Kết quả cấu hình thư mục TeoTechProject

Hình 4.4. Kết quả cấu hình thư mục VienVongProject

## 4.3. Các khu vực làm việc và nguyên tắc hoạt động của Git.

### 4.3.1. Working Directory – Staging Area – Repository

Git chia không gian làm việc thành 3 khu vực chính:

- Working Directory (Thư mục làm việc): Nơi làm việc, chỉnh sửa trực tiếp các tập tin của dự án. Đây là bản sao “sống” của dự án trên máy tính.

- Staging Area (Khu tạm / Index): Khu vực trung gian, lưu trữ những thay đổi đã được chọn để commit. Dùng lệnh git add để đưa file vào đây.

- Repository (Kho chứa): Nơi lưu trữ vĩnh viễn lịch sử các phiên bản. Mỗi commit là một “ảnh chụp” toàn bộ dự án tại thời điểm đó. Kho chứa nằm trong thư mục ẩn .git.

### 4.3.2. Trạng thái file (Untracked, Staged, Committed)

Một tập tin trong Git có thể ở một trong ba trạng thái sau:

- Untracked (Chưa được theo dõi): Tập tin mới tạo, Git chưa quan tâm.

- Staged (Đã được đưa vào khu tạm): Tập tin đã được git add, sẵn sàng để commit.

- Committed (Đã lưu vào kho chứa): Tập tin đã được commit, lịch sử thay đổi được lưu vĩnh viễn.

### 4.3.3. Bài tập/Kết quả thực hiện

a. Thực hành commit, staging, .gitignore

Thực hiện thêm .gitignore, đưa thư mục làm việc vào staging và tiến hành commit

Hình 4.5. Thực hiện thêm .gitignore và thực hành đưa thư mục làm việc sang khu tạm

b. Xử lý các tình huống thực tế

- Tình huống 1: Đưa nhầm file quan trọng vào Staging → Dùng lệnh git rm --cached <file> để gỡ ra khỏi khu tạm mà không xóa file.

- Tình huống 2: Muốn khôi phục file về phiên bản commit gần nhất → Dùng git restore <file> hoặc git checkout -- <file>.

- Tình huống 3: File bị sửa sau khi commit → Dùng git diff để xem sự khác biệt và git add  + git commit để lưu thay đổi mới.

c. Áp dụng Git vào workflow của dự án cá nhân

Trong dự án DLU-Chatbot, em áp dụng Git theo quy trình sau:

- Chỉnh sửa code ở Working Directory.

- Dùng git add . để đưa thay đổi vào Staging Area.

- Commit với thông điệp rõ ràng: git commit -m "Thông điệp (feat:…, fix:…, update:…,…)" .

- Push lên GitHub: git push origin main.

d. Triển khai (demo) hệ thống quản lý phiên bản phân tán lên VPS

Trong thực tế, các nền tảng như GitHub hay GitLab thực chất là các dịch vụ cung cấp giao diện web và các công cụ quản lý xung quanh lõi của Git. Bản thân Git đã tích hợp sẵn khả năng hoạt động như một máy chủ phân tán thông qua giao thức SSH bằng khái niệm Bare Repository (Kho chứa trần) [8].

Khác với kho chứa thông thường ở máy local (có thư mục working directory để lập trình viên xem và sửa file), Bare Repository không chứa Working Directory, nó chỉ chứa thư mục ẩn .git dùng để nhận và lưu trữ lịch sử các lượt push từ các máy client.

Dưới đây là quy trình demo việc tự thiết lập một máy chủ Git cá nhân trên VPS:

- Bước 1: Khởi tạo Bare Repository trên VPS (Vai trò Server)

# Tạo thư mục lưu trữ mã nguồn trên server

mkdir -p ~/git-server/dlu-chatbot.git

cd ~/git-server/dlu-chatbot.git

# Khởi tạo bare repository

git init --bare

Hình 4.6. Tạo thư mục lưu trữ trên server và khởi tạo git bare

- Bước 2: Đẩy mã nguồn từ máy tính cá nhân lên VPS (Vai trò Client)

Thêm cấu hình remote ánh xạ về vps

git remote add azure-vps truongdan-2312590@20.205.30.139:~/git-server/dlu-chatbot.git

# Đẩy mã nguồn từ nhánh main ở local lên vps

git push azure-vps main

Hình 4.7. Cấu hình kết nối với vps và đẩy mã nguồn lên vps

- Bước 3: Kết quả clone

git clone truongdan-2312590@20.205.30.139:~/git-server/dlu-chatbot.git

Hình 4.8. Kiểm thử kết quả bằng git clone từ vps về máy cục bộ

# CHƯƠNG 5. DOCKER VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## 5.1. Khái niệm cơ bản về Docker

Docker là nền tảng mã nguồn mở cho phép đóng gói toàn bộ ứng dụng cùng môi trường chạy (thư viện, dependencies, cấu hình) vào một đơn vị chuẩn hóa gọi là container [9]. Docker giải quyết vấn đề “chạy được trên máy em nhưng không chạy được trên máy thầy” bằng cách đảm bảo ứng dụng chạy giống hệt trên mọi môi trường (laptop, server, cloud).

## 5.2. Docker Image và Docker Container

- Docker Image: Là template read-only chứa mã nguồn, thư viện, runtime và hệ điều hành cần thiết để chạy ứng dụng. Image được xây dựng từ file Dockerfile.

- Docker Container: Là instance đang chạy của image. Container là môi trường nhẹ, cô lập, khởi động nhanh và có thể chạy đồng thời nhiều container trên cùng một máy chủ [9].

## 5.3. Quy trình làm việc cơ bản (Build – Ship – Run)

Dockerfile: tập tin văn bản (không có đuôi) chứa các chỉ thị (instructions) để Docker engine xây dựng image. Mỗi lệnh trong Dockerfile tạo ra một lớp mới [9].

Quy trình Build – Ship – Run:

- Build: docker build -t <image-name> . → tạo Image từ Dockerfile.

- Tag: docker tag <image> <username>/<image>:<tag> → gắn nhãn để đẩy lên Docker Hub.

- Push: docker push <username>/<image>:<tag> → chuyển giao Image lên Docker Hub.

- Pull: docker pull <username>/<image>:<tag> → tải Image về máy khác/VPS.

- Run: docker run ... - khởi chạy Container từ Image.

## 5.4. Bài tập/Kết quả thực hiện

a. Kiểm tra phiên bản Docker

Kiểm tra phiên bản Docker bằng lệnh docker version

Hình 5.1. Kiểm tra phiên bản Docker

b. Chạy container hello-world

Chạy container hello-world bằng lệnh: docker run hello-world

Hình 5.2. Chạy Hello World với Docker

c. Viết Dockerfile cho dự án cá nhân

Em viết Dockerfile cho dự án DLU-Chatbot như sau:

FROM python:3.11-slim AS base

ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \

PYTHONUNBUFFERED=1 \

PIP_NO_CACHE_DIR=1 \

HF_HOME=/app/.cache/huggingface \

SENTENCE_TRANSFORMERS_HOME=/app/.cache/sentence-transformers \

STREAMLIT_BROWSER_GATHER_USAGE_STATS=false

WORKDIR /app

RUN apt-get update \

&& apt-get install -y --no-install-recommends build-essential curl \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY requirements.TXT ./

RUN pip install --upgrade pip \

&& pip install --no-cache-dir -r requirements.TXT

COPY . .

RUN mkdir -p /app/data /app/vector_store /app/.cache/huggingface

FROM base AS backend

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

FROM base AS dashboard

EXPOSE 8511

CMD ["python", "-m", "streamlit", "run", "dashboard.py", "--server.address", "0.0.0.0", "--server.port", "8511"]

d. Build, chạy container và push lên Docker Hub

Em thực hiện các lệnh sau trong thư mục dự án:

Bước 1: Build hai image cho backend và dashboard

docker build --target backend -t truongdan1/dlu-chatbot:backend-v1 .

docker build --target dashboard -t truongdan1/dlu-chatbot:dashboard-v1 .

Bước 2: Chạy thử trên máy local

docker run -d -p 8080:8000 --name chatbot-backend-local --env-file .env truongdan1/dlu-chatbot:backend-v1

docker run -d -p 8511:8511 --name chatbot-dashboard-local --env-file .env truongdan1/dlu-chatbot:dashboard-v1

Bước 3: Push lên Docker Hub

docker push truongdan1/dlu-chatbot:backend-v1

docker push truongdan1/dlu-chatbot:dashboard-v1

e. Cấu hình Docker trên VPS

- Cài đặt Docker trên VPS:

curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh

sudo sh get-docker.sh

- Pull image về VPS:

sudo docker pull truongdan1/dlu-chatbot:backend-v1

sudo docker pull truongdan1/dlu-chatbot:dashboard-v1

- Chạy 2 container demo:

sudo docker run -d -p 8088:8000 --name chatbot-backend-demo --env-file .env truongdan1/dlu-chatbot:backend-v1

sudo docker run -d -p 8555:8511 --name chatbot-dashboard-demo --env-file .env truongdan1/dlu-chatbot:dashboard-v1

f. Áp dụng Docker vào dự án cá nhân

Docker đã giúp em chuẩn hóa môi trường phát triển và triển khai DLU-Chatbot. Các thành phần của hệ thống được đóng gói và triển khai bằng Docker, giúp dễ dàng chạy trên máy local, máy test và VPS mà không cần cài đặt thủ công nhiều thư viện phụ thuộc. Volume chromadb_data đảm bảo dữ liệu vector được lưu trữ bền vững. Nhờ Docker, em có thể triển khai nhanh chóng và tái sử dụng môi trường một cách chính xác.

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

6.1. Chuẩn bị môi trường

Để đưa dự án cá nhân (DLU Chatbot) từ môi trường phát triển cục bộ lên môi trường thực tế, dự án sử dụng dịch vụ VPS của Microsoft Azure. Máy chủ được chạy trên hệ điều hành Ubuntu 24.04 LTS, đảm bảo tính ổn định và tương thích tốt với các công cụ nguồn mở.

Hình 6.1. Giao diện chính của VPS (Microsoft Azure)

Các bước thiết lập môi trường nền tảng bao gồm:

- Cài đặt Docker Engine và Docker Compose: Cung cấp môi trường container hóa để chạy các dịch vụ backend và dashboard một cách nhất quán, hạn chế xung đột thư viện với hệ thống gốc.

- Thiết lập SSH Key: Tạo khóa bảo mật định danh để kết nối máy chủ với kho lưu trữ GitHub, cho phép kéo (pull) mã nguồn một cách an toàn mà không cần sử dụng mật khẩu truyền thống.

6.2. Cấu hình mạng và Bảo mật

Phân giải tên miền (DNS): Trỏ bản ghi A của truongdan.id.vn về Public IP của VPS (20.205.30.139).

Hình 6.2. Trỏ tên miền về địa chỉ IP của VPS

Reverse Proxy (Nginx): Tiếp nhận traffic từ cổng 80/443 và điều phối vào Docker: cổng 8000 (FastAPI webhook) [2] và 8501 (Streamlit Dashboard). (Xem Phụ lục A).

Bảo mật SSL/TLS: Sử dụng Certbot (Let's Encrypt) cấp chứng chỉ HTTPS nhằm mã hóa dữ liệu và đáp ứng yêu cầu HTTPS khi cấu hình Telegram webhook [3].

Hình 6.3. Mở cổng 80,443 (HTTP/HTTPS) cho VPS

Hình 6.4. Cấp chứng chỉ SSL thành công

6.3. Triển khai ứng dụng với Docker Compose

Hệ thống được đóng gói hoàn toàn qua file docker-compose.yml với 2 đặc tính chính:

- Tính độc lập: Khởi tạo các container tách biệt cho web backend (FastAPI + RAG) và giao diện quản lý (Streamlit).

- Duy trì dữ liệu (Persistence): Dùng Docker Volumes ánh xạ thư mục dữ liệu ra ngoài container thông qua volume, giúp bảo toàn dữ liệu khi container được cập nhật hoặc khởi động lại.

Hình 6.5. Trạng thái hoạt động của các container backend và dashboard

6.4. Tự động hóa CI/CD

Tối ưu hóa vòng đời phát triển (SDLC) bằng GitHub Actions. Quy trình vận hành tự động: Khi mã nguồn được đẩy lên GitHub, workflow sẽ sử dụng SSH secrets để kết nối vào máy chủ VPS để tự động kéo mã nguồn mới nhất (git pull) và tái triển khai hệ thống (docker compose up -d --build).

Hình 6.6. Nhật ký chi tiết các bước trong job deploy của GitHub Actions

# KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện tiểu luận môn Công nghệ phần mềm, em đã có cơ hội hệ thống hóa và củng cố những kiến thức quan trọng về quy trình phát triển phần mềm, bao gồm vòng đời phát triển phần mềm, các mô hình phát triển, quản lý dự án, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, quản lý mã nguồn bằng Git và triển khai ứng dụng bằng Docker.

Thông qua dự án cá nhân DLU-Chatbot, em đã vận dụng các kiến thức đã học vào một bài toán thực tế. Từ việc xác định mục tiêu, phạm vi dự án, xây dựng Project Charter, WBS, URS, SRS cho đến thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai ứng dụng, em hiểu rõ hơn vai trò của từng giai đoạn trong quá trình phát triển phần mềm. Dự án cũng giúp em nhận thấy rằng một sản phẩm phần mềm muốn hoạt động ổn định không chỉ cần viết mã nguồn, mà còn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về yêu cầu, thiết kế, công cụ và môi trường triển khai.

Bên cạnh phần lý thuyết, các bài tập thực hành với Git và Docker đã giúp em rèn luyện thêm kỹ năng sử dụng các công cụ phổ biến trong phát triển phần mềm hiện nay. Git hỗ trợ quản lý mã nguồn, theo dõi thay đổi và tổ chức quá trình làm việc rõ ràng hơn. Docker giúp chuẩn hóa môi trường chạy, hạn chế lỗi phụ thuộc thư viện và hỗ trợ triển khai hệ thống lên VPS thuận tiện hơn. Những nội dung này đã giúp em hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức trong môn học với quá trình xây dựng và vận hành thực tế một hệ thống phần mềm.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, dự án vẫn còn một số hạn chế như kho tài liệu chưa thật sự đầy đủ, khả năng kiểm thử và đánh giá độ chính xác của chatbot còn ở mức cơ bản và và hệ thống vẫn phụ thuộc vào một số dịch vụ bên thứ ba.

Tóm lại, tiểu luận đã giúp em không chỉ nắm vững hơn các kiến thức của môn Công nghệ phần mềm mà còn có thêm kinh nghiệm thực tế trong việc áp dụng kiến thức vào một dự án cụ thể. Đây là nền tảng quan trọng để em tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh hơn trong tương lai.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

| [1] | P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in Advances in Neural Information Processing Systems, 2020. |
| --- | --- |
| [2] | S. Ramírez, "FastAPI Documentation," 2026. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/. [Accessed 29 April 2026]. |
| [3] | Telegram, "Telegram Bot API," 2026. [Online]. Available: https://core.telegram.org/bots/api. [Accessed 29 April 2026]. |
| [4] | I. Sommerville, Software Engineering, 10th, Ed., Boston: Pearson Education Limited, 2016. |
| [5] | K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum," 29 April 2020. [Online]. Available: https://scrumguides.org/. [Accessed 2026]. |
| [6] | Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th, Ed., Newtown Square: Project Management Institute, 2021. |
| [7] | ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering," 2018. |
| [8] | S. Chacon and B. Straub, Pro Git, 2nd, Ed., New York: Apress, 2014. |
| [9] | Docker Inc., "Dockerfile reference," 2026. [Online]. Available: https://docs.docker.com/reference/dockerfile/. [Accessed 29 April 2026]. |

Công thức C = f(PTS) được sử dụng theo nội dung bài giảng môn Công nghệ phần mềm, nhằm minh họa mối quan hệ phụ thuộc giữa chi phí và các yếu tố con người/hiệu quả thực hiện, thời gian, phạm vi.